АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2018 №49

с. Кирсановка

Об утверждении Муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного

значения, находящихся в границах населённых

пунктов Кирсановского сельского поселения

Грибановского муниципального района

Воронежской области на 2018-2025 годы»

       В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.  Утвердить прилагаемую  Муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Кирсановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 годы».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кирсановского сельского поселения и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения                                                            А.И.Стародубцев

   УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Кирсановского сельского поселения

Грибановского муниципального района Воронежской области

от 28.09.2018 г. №49

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных**

**дорог общего пользования местного**

**значения, находящихся в границах населённых**

**пунктов Кирсановского сельского поселения**

**Грибановского муниципального района**

**Воронежской области на 2018-2025 годы»**

***2018 г.***

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  программы** | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Кирсановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 годы (далее – Программа). |
| **Основания для разработки  Программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;  - Устав Кирсановского сельского поселения;  -- Неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования, местного значения   находящихся в  границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения. |
| **Заказчик Программы** | Администрация Кирсановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области  Адрес:397213 Воронежская область Грибановский район, с. Кирсановка,ул.Центральная,4 |
| **Основной разработчик**  **Программы** | Администрация Кирсановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области  Адрес:397213 Воронежская область Грибановский район ,с. Кирсановка, ул.Центральная,4 |
| **Основные цели Программы** | -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения;  -увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;   -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения. |
| **Задачи Программы** | -ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения |
| **Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы** | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 17,884км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 6,03км.;  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 10,194 км.;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 56 %.  Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.  Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения.  Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорог Кирсановского сельского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории Кирсановского сельского поселения. |
| **Сроки и этапы реализации**  **Программы** | 2018-2025 годы  (этапы реализации Программы не выделяются) |
| **Основные мероприятия Программы** | Основными мероприятиями программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение) |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | В результате реализации мероприятий Программы ожидается:  - улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения  общей протяженностью 17,884 км;   - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;   - снизить аварийность на дорогах. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда области и бюджета Кирсановского сельского поселения.  Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 13233,29 тыс.руб.  Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств Воронежской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до населенных пунктов, в Кирсановском сельском поселении:   * в 2018 году –3030,440тыс.рублей; * в 2019 году – 2300 тыс. рублей * в 2020 году – 1400тыс. рублей * в 2021 году - 1550 тыс.рублей * в 2022 году - 1600 тыс.рублей * в 2023 году – 1500 тыс.рублей * в 2024 году – 800 тыс.рублей * в 2025 году – 300 тыс.рублей   Предполагаемые поступления средств из бюджета Кирсановского сельского поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до населенных пунктов, в Кирсановском сельском поселении:   * в 2018 году -3033 тыс.рублей * в 2019 году -150 тыс.рублей * в 2020 году – 100 тыс.рублей * в 2021 году – 150 тыс.рублей * в 2022 году – 150 тыс.рублей * в 2023 году – 100 тыс.рублей * в 2024 году – 50 тыс.рублей * в 2025 году – 50 тыс.рублей   В случае изменения в течение срока исполнения Программы действующих цен и тарифов, способных повлечь изменение сумм предусмотренного финансирования отдельных мероприятий, допускается путем изменения настоящей Программы внесение изменений в объемы финансирования этих мероприятий с последующей корректировкой бюджета. Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период  Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, в том числе по годам подлежит ежегодной корректировке.  Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Кирсановского сельского поселения и средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонта автомобильных дорог общего пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| **Организационный и экономический механизмы реализации Программы** | В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Кирсановского сельского поселения выполняет функции муниципального заказчика по  ремонту автомобильных дорог общего пользования. Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ. |
| **Контроль за ходом реализации Программы** | Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Главой сельского поселения, Советом депутатов сельского поселения, в пределах компетенции, установленной Уставом сельского поселения. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программным методом**

 Протяженность автомобильных дорог в границах Кирсановского  сельского поселения  составляет  17,884км,: из них с твердым типом покрытия – 3,907 Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 13,720 км. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении  ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия. Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами  покрытий являются износ,  выбоины и т. д. Значительная часть асфальтобетонного, гравийного и грунтового покрытия дорог общего пользования Кирсановского сельского поселения имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Ветхое состояние дорожного покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования практически не производился его ремонт.

От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог общего пользования во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения качества дорог общего пользования, посредством приведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Применение программного метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям благоустройства территории муниципального образования Кирсановское сельское поселение. Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации программы.

**2. Цели и задачи программы**

Целью программы является:

 -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения;

-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

 -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

-ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения.

**3. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы**

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 17,884км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 6,03км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 10,194км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 56 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значения показателя по годам | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям  На начало года  На конец года | км. | 13,720  12,290 | | 12,290  11,470 | 11,470  10,990 | 10,990  10,390 | 10,390  9,390 | 9,390  8,390 | 8,390  7,890 | 7,890  7,690 |
| 2 | Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 1,43 | | 0,82 | 0,480 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | % | 76 | | 68 | 64 | 61 | 58 | 52 | 46 | 44 |
| 4 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | % | 68 | | 64 | 61 | 58 | 52 | 46 | 44 | 42 |

.

**4. Основные мероприятий программы**

Основными мероприятиями программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение1)

**5.**  **Ожидаемые результаты от реализации Программы**

 Реализация Программы позволит:

 - улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения  общей протяженностью 17,884км;

 - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

 - снизить аварийность на дорогах.

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорог Кирсановского сельского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории Кирсановского сельского поселения, а также снизить аварийность на дорогах.

**6. Объемы и источники финансирования Программы**

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Кирсановского сельского поселения и средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонта автомобильных дорог общего пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

  Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2018-2025 годах составит 13233,29тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 12480,26 тыс. руб.;

- средства бюджета Кирсановского сельского поселения – 753,03   тыс. руб.

       Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2018 - 2025 годах приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**7. Организационный и экономический механизмы реализации Программы**

      В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Кирсановского сельского поселения выполняет функции муниципального заказчика по  ремонту автомобильных дорог общего пользования. Кирсановское сельское поселение осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

 Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ.

      Администрация сельского поселения осуществляет:

 1) реализацию мероприятий Программы;

 2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

 3) контроль за выполнением мероприятий Программы;

 4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Кирсановского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных Программой;

 5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

**8. Контроль за ходом реализации Программы**

        Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Главой сельского поселения, Советом депутатов сельского поселения, в пределах компетенции, установленной Уставом сельского поселения.

                                                                                          Приложение № 1

                                                      к   муниципальной

                                                      программе "Ремонт автомобильных дорог

                                                         общего пользования местного значения,

                                                         находящихся в границах населённых

                                                         пунктов  Кирсановского сельского поселения

Грибановского муниципального района

Воронежской области на 2018-2025 годы»

Перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов  Кирсановского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| Всего | В том числе из средств | |
| Областного бюджета | Бюджета поселения |
| 1 | Щебенение дороги по ул. Советская (уч. №1) | 2018 | 1447,887 | 1446,440 | 1,447 |
| 2 | Щебенение дороги по ул. Школьная | 2018 | 1585,407 | 1583,821 | 1,586 |
| 3 | Асфальтирование дороги по ул. Гагарина | 2019 | 1 600,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| 4 | Щебенение дороги по ул. Гагарина | 2019 | 850,0 | 800,0 | 50,0 |
| 5 | Щебенение дороги по ул. Советская (уч. № 2) | 2020 | 1500,0 | 1400,0 | 100,0 |
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Советская | 2021 | 1500,0 | 1400,0 | 100,0 |
| 7 | Подсыпка и выравнивание дороги ул.Свободы | 2021 | 200,0 | 150,0 | 50,0 |
| 8 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Революции | 2022 | 1 500,0 | 1 400,0 | 100,0 |
| 9 | Подсыпка и выравнивание дороги по ул.Победы | 2022 | 250,0 | 200,0 | 50,0 |
| 10 | Щебенение дороги по ул. Победы | 2023 | 1600,0 | 1500,0 | 100,0 |
| 11 | Щебенение дороги по ул. Ленинская | 2024 | 850,0 | 800,0 | 50,0 |
| 12 | Щебенение дороги по пер.Назимовский | 2025 | 350,0 | 300,0 | 50,0 |
|  | Итого |  | 13233,29 | 12480,26 | 753,03 |