**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №** 01313000191200000090001

«Обустройство общественного пространства, расположенного по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в.

с.Кирсановка «30» марта 2020 года

Администрация Кирсановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области «Муниципальный заказчик» в лице главы Кирсановского сельского поселения **Стародубцева Александра Ивановича**, действующего на основании Устава, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Леонтьев Алексей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице индивидуального предпринимателя Леонтьева Алексея Михайловича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации 003977668 от 30.05.2016 года выданного Межрайонной налоговой инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Воронежской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а так же иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области путем проведения закупки в форме электронного аукциона, на основании протокола № 0131300019120000009-1 от 19.03.2020 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по: **«Обустройство общественного пространства по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в** ,в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил, передать результат работ Муниципальному Заказчику, а Муниципальный Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и порядке, предусмотренные Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: **Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в.**

1.3. Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии техническим заданием (приложение №1), графиком производства работ (приложение № 2), локальным сметным расчетом (приложение № 3), ведомостью объемов работ (приложение № 4), рабочим (эскизным) проектом (приложение № 5).

1.4. Изменения условий Контракта допускаются в случаях, предусмотренных законом. Оплата осуществляется по цене, установленной Контрактом и в порядке, предусмотренном Контрактом.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](garantf1://12012604.2) Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](garantf1://12012604.1616) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

1.5. Муниципальный заказчик принимает выполненные работы Подрядчиком, подписывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, производит оплату в соответствии с настоящим Контрактом в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств по мере поступления средств целевого финансирования.

1.6. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность за допущенные при выполнении подрядных работ нарушения требований проектно-сметной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, включая применение материалов (изделий), нарушение установленного порядка строительства, а также нарушения налогового, таможенного и иного законодательства РФ при выполнении Контракта.

1.9. ИКЗ [203360900172936090100100070014299244](https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=644588&position-number=202001313000344001000007)

1.10. Источники финансирования:

- Областной бюджет: 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч ) рублей 00 копеек

- Бюджет Кирсановского сельского поселения: 292 072 (двести девяносто две тысячи семьдесят два) рубля 70 копеек

- внебюджетные источники: 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек

КБК 914 0503 61101S8910 244

1.11. Положения статьи 1 настоящего Контракта являются базовыми условиями контракта и в случаях, если другие статьи данного контракта или положения дополнений к данному контракту будут противоречить содержанию статьи 1, то преимущество при толковании содержания Контракта будут иметь положения статьи 1 Контракта.

**Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Стоимость объема работ по настоящему Контракту (цена Контракта) является твердой, определяется по результатам проведения электронного аукциона и составляет 3 227 072 (три миллиона двести двадцать семь тысяч семьдесят два ) рубля 70 копеек , НДС не облагается».

Оплата по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком согласно локальному сметному расчету, с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 3).

Цена Контракта включает стоимость строительно-монтажных работ, стоимости материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов и всех налогов, пошлин и прочих сборов, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.

Оплату работ, не предусмотренных в Контракте, муниципальный заказчик не производит.

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком работ по настоящему Контракту осуществляется в пределах выделенных ассигнований, установленных Законом Воронежской области об областном бюджете и решением Совета народных депутатов Кирсановского сельского поселения о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

2.3. Платежи по Контракту будут осуществляться Муниципальным заказчиком в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Контракта. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Муниципальным заказчиком не производятся.

Об изменении платежных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщать Муниципальному заказчику в письменной форме в 3-х (трех) дневный срок с момента изменения. Указанные изменения оформляются сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом.

До получения Муниципальным заказчиком указанного извещения об изменении платежных реквизитов Подрядчика и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи производятся Муниципальным заказчиком по платежным реквизитам, согласованным сторонами в статье 12 Контракта.

Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Муниципальному заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.

2.4. Подрядчик направляет Муниципальному заказчику на проверку и на подписание следующие документы:

– акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов и сертификатов качества на использованные материалы;

- товарные накладные на материалы и оборудование, приобретаемые Подрядчиком;

- исполнительно-техническую документацию в следующем составе: общий журнал работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты качества на использованные материалы и оборудование.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 не могут быть подписаны Подрядчиком в одностороннем порядке и не могут быть оплачены Муниципальным заказчиком в таком случае.

При установлении Муниципальным заказчиком недостоверности объемов выполненных работ (ненадлежащего качества работ, ухудшения результата работ, иных дефектов) по представленным Подрядчиком и подписанным Муниципальным заказчиком актам о выполненных работах по форме КС-2, оплата по таким актам не производится, а оплаченные Муниципальным заказчиком суммы подлежат возврату Подрядчиком в течение 10 дней с момента предъявления Муниципальным заказчиком такого требования.

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.5. Окончательный расчет по настоящему Контракту осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Муниципальным заказчиком документов о приемке, после завершения работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке результата работ, при предоставлении Подрядчиком документов, предусмотренных п. 2.4. настоящего контракта.

2.6. В случае предъявления Подрядчику неустойки (штрафа, пени) в соответствии со ст. 8 настоящего Контракта, Муниципальный Заказчик производит оплату по Контракту за фактически выполненные работы в соответствии с представленными в п. 2.4. документами за вычетом неустойки (штрафа, пени).

2.7. В случае, если настоящий Муниципальный контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма очередного платежа уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего муниципального контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

**Статья 3. Сроки выполнения работ**

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Объекту в срок с момента заключения настоящего Контракта до 01 сентября 2020.

3.2. К работам необходимо приступить в течение 3-х дней с даты заключения Контракта.

3.2. Подрядчик обязан до начала работ согласовать с Муниципальным Заказчиком место вывоза грунта и строительного мусора, приобретение материалов и оборудования, технологию выполнения работ.

3.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика, его силами и средствами. На момент согласования Подрядчик предоставляет Муниципальному Заказчику на поставляемые материалы и оборудование сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты и паспорта).

3.4. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 2 к Контракту).

3.5. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ, определенная Графиком производства работ (приложение №2 к Контракту) являются исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения сроков выполнения работ по Объекту.

3.4. Завершением исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является подписание Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ, при условии выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (кроме гарантийных).

**Статья 4. Обязательства сторон**

**4.1. Муниципальный заказчик:**

4.1.1. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением сроков производства работ.

4.1.2. Передает Подрядчику в день подписания настоящего Контракта проектно-сметную документацию.

4.1.3. Принимает при необходимости участие в работе приемочной и иных комиссий.

4.1.4. В случае необходимости принимает решение о прекращении (приостановлении) работ, в установленном законом порядке.

4.1.5. Подписывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.1.6. Осуществляет с помощью Уполномоченного лица строительный контроль и контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством и соответствием используемых материалов и оборудования требованиям настоящего Контракта, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

4.1.7. Оплачивает выполненную Подрядчиком работу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.8. Вправе на любом этапе выполнения работ привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.

**4.2. Подрядчик обязуется**:

4.2.1. Качественно выполнить в соответствии с техническим заданием (приложение №1), графиком производства работ (приложение № 2), с локальным сметным расчетом (приложение № 3), ведомостью объемов работ (приложение № 4), рабочим (эскизным) проектом (приложение № 5, настоящим Контрактом, нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другими нормативными документами, действующими в РФ, все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, выполнить другие работы в соответствии с условиями Контракта, предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии, и сдать результат работы Муниципальному заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта.

4.2.2. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.2.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или получить заключение аккредитованной организации.

Все используемые Подрядчиком материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику (Уполномоченному лицу) до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Кроме того, оригиналы технических паспортов, сертификаты приобретенного оборудования должны быть переданы Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу) при приемке оборудования Муниципальным заказчиком.

4.2.4. Обеспечить:

– материальные и трудовые ресурсы, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом;

– качественное выполнение работ, в полном соответствии с настоящим Контрактом, проектной документацией, рабочими чертежами, Графиком производства работ, техническими регламентами, государственными стандартами и нормами;

– представление актов и иной документации, а так же надлежащего ведение журнала производства работ по форме, установленной нормативами;

– охрану строящегося Объекта;

– соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

– сопровождение оборудования и монтаж в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при его приемке, либо выявлении дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Подрядчика. Подрядчик обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком, устранить недостатки или заменить оборудование за свой счет.

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, во время строительства и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

– нормальное функционирование Объекта, его инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.

4.2.5. Нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Контракта материалов и оборудования до момента приемки Объекта Муниципальным заказчиком.

Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Контракта имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Объекта Муниципальным заказчиком.

Нести полную ответственность за ущерб, причиненный Объекту в целом либо не принятой Муниципальным заказчиком части работ, а также иному имуществу Муниципального заказчика, непосредственно используемому при производстве работ работниками (персоналом) Подрядчика.

4.2.7. Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ, произвести испытание смонтированного им оборудования и сдать Объект приемочной комиссии, в соответствии со сроком, установленным Контрактом.

4.2.8. Произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица.

4.2.9. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо.

4.2.10. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период выполнения работ.

4.2.11. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации.

4.2.12. Разработать и утвердить График производства работ.

4.2.13. Принять участие в проведении опробований и испытаний, в приемке подлежащих закрытию работ, в работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.

4.2.14. Немедленно уведомить Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или повлечь не достижение указанных в технической документации характеристик и показателей Объекта.

4.2.15. Передать Муниципальному заказчику по завершению выполнения работ исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации, имевших место при реализации проекта.

4.2.16. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве строительно-монтажных работ.

4.2.17. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные подрядчиком нарушения требований сметной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов при выполнении работ на Объекте, включая применение строительных материалов (изделий) и других упущений.

Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Муниципальному заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия Подрядчика.

4.2.18. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкции и систем и др., применяемых при сооружении Объекта, будут соответствовать спецификациям, указанным в сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, в противном случае они подлежат замене за счет Подрядчика и без увеличения сроков выполнения работ по Контракту.

4.2.19. Устранять своими силами и за свой счет в сроки, установленные Муниципальным заказчиком, все выявленные в процессе работ и после их завершения дефекты в материалах, изделиях или работах, которые не соответствуют условиям Контракта, в соответствии с письменными указаниями представителя Муниципального заказчика (Уполномоченного лица).

Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты в Работах, отмеченные муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ и (или) при предъявлении соответствующего требования Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) и в установленный Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) срок.

В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком требований Муниципального заказчика (Уполномоченного лица) об устранении недостатков подрядных работ, выявленных дефектов выполненных работ, оборудования или используемых при выполнении работ материалов, Подрядчик обязуется уплатить Муниципальному заказчику неустойку в соответствии со ст. 8 настоящего контракта.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные дефекты.

4.2.20. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ, Муниципальным заказчиком, освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

За несвоевременное освобождение строительной площадки от мусора и принадлежащего Подрядчику имущества, Подрядчик уплачивает неустойку в соответствии со ст. 8 настоящего контракта.

**Статья 5. Производство, сдача и приемка работ**

5.1. Подрядчик организует производство работ на Объекте в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

5.2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для выполнения работ на Объекте. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров сносности.

5.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.

5.4. Схемы расположения, каталоги, координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения работ, передаются Муниципальному заказчику.

5.5. Подрядчик самостоятельно решает вопросы документального оформления и подключения временных и вновь построенных коммуникаций в соответствии с проектной документацией.

5.6. Контроль за выполнением работ (строительный контроль), соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документам, действующим в РФ, производить проверку качества работ на Объекте в пределах полномочий, оговоренных в отдельном документе, осуществляет Уполномоченное лицо.

Представители Муниципального заказчика, Уполномоченного лица имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ и частям строительной площадки в любое время производства работ, а в нерабочее время - после уведомления Подрядчика.

Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Уполномоченного лица, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность выполнения этих работ.

Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим) оборудованием, используемым на Объекте, в том числе с привлечением Уполномоченного лица, не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество.

Указания Уполномоченного лица для Подрядчика являются обязательными.

5.7. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком:

– ежедневно в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ (утв. [приказом](file:///\\WIN2008\..\..\..\Маслов\Рабочий%20стол\Дополнительное%20соглашение%20№1%20по%20водоснабжение%20г.%20Эртиль.doc#sub_0#sub_0) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7), представляемым для проверки Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу) одновременно с представлением актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также в любое время по требованию Муниципального заказчика (Уполномоченного лица);

– в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 и справках стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представляемых на подписание Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу).

Общий журнал учета выполнения работ применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по [форме № КС-2](file:///\\WIN2008\..\..\..\Маслов\Рабочий%20стол\Дополнительное%20соглашение%20№1%20по%20водоснабжение%20г.%20Эртиль.doc#sub_1000#sub_1000) и справка о стоимости выполненных работ по [форме № КС-3](file:///\\WIN2008\..\..\..\Маслов\Рабочий%20стол\Дополнительное%20соглашение%20№1%20по%20водоснабжение%20г.%20Эртиль.doc#sub_2000#sub_2000).

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения Подрядчик должен вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ. Представитель Муниципального заказчика (Уполномоченное лицо) проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале и (или) излагает свое мнение. Если представитель муниципального заказчика (Уполномоченное лицо) не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале.

Подрядчик обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом) в журнале, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче результата работ по настоящему Контракту общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ предъявляются Муниципальному заказчику (Уполномоченному лицу).

5.8. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Муниципальногозаказчика и (или) Уполномоченного лица. Подрядчик лишается права требовать оплаты работ, скрытых последующими работами без разрешения Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица.

5.9. Подрядчик информирует Муниципального заказчика и Уполномоченное лицо за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица, внесенного в общий журнал работ.

Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Муниципальным Заказчиком и (или) Уполномоченным лицом, то по требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.10. Принятие Муниципальным заказчиком и (или) Уполномоченным лицом выполненных работ, в том числе их оплата не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.

5.11. Указания Муниципального заказчика и Уполномоченного лица в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, представляемых документов и информации по исполнению Контракта, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

5.12. Муниципальный заказчик и (или) Уполномоченное лицо могут дать указание Подрядчику по мотивированной обоснованной причине о замене поставщиков оборудования и материалов, которое обязательно для Подрядчика.

5.13. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по письменному требованию Муниципального заказчика и (или) Уполномоченного лица переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.

В случае если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы в сроки, установленные Муниципальным заказчиком и (или) Уполномоченным лицом, то Муниципальному заказчику предоставляется право привлечь третьих лиц, для устранения некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы в данном случае оплачиваются Подрядчиком.

5.14. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

5.15. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов принадлежащих Подрядчику, временных зданий и сооружений и иных строений.

Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

5.16. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание строительной площадки.

5.17. За 10 (Десять) рабочих дней до начала работы комиссии Подрядчик передает Муниципальному Заказчику:

- один экземпляр исполнительной документации (оригинал) и три экземпляра заверенной копии;

- письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам;

- товарно-транспортные накладные на приобретенные материалы и оборудование;

- фотоматериалы на законченные работы.

- иную документацию, необходимую для ввода Объекта в эксплуатацию по требованию Муниципального заказчика.

5.18. Приемка Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Муниципальным заказчиком после подготовки Подрядчиком в полном объеме исполнительно-технической документации.

5.19. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом приемкивыполненных работ.

**Статья 6. Гарантии подрядчика**

6.1. Подрядчик гарантирует:

– выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документации и в настоящем Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом;

– высокое качество всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами;

– надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, соответствие их спецификациям, указанным в проектно-сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

– своевременное устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ и в гарантийный период (п. 6.2.Контракта);

– бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.

6.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ по Контракту в течение 60 месяцев после подписания акта приемки выполненных работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами РФ, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ на Объекте, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Муниципальным заказчиком.

6.3. Подрядчик по требованию Муниципального заказчика, Уполномоченного лица обязан предоставить технические паспорта или сертификаты приобретаемого оборудования для проверки гарантийных сроков.

6.4. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику, Уполномоченному лицу сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые и импортируемые материалы.

Если в процессе гарантийной эксплуатации будут обнаружены материалы, изделия или работы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом, эксплуатирующей организацией).

6.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта эксплуатирующими службами.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Муниципальным заказчиком (Уполномоченным лицом, эксплуатирующей организацией) и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика (Уполномоченного лица, эксплуатирующей организации).

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик (Уполномоченное лицо, эксплуатирующая организация) назначит комиссию из представителей Муниципального заказчика (Уполномоченного лица, эксплуатирующей организации) и других лиц, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, причем Подрядчик не вправе оспаривать содержание и действительность такого акта.

При отказе Подрядчика устранить недостатки своими силами по требованию Муниципального заказчика (Уполномоченного лица, эксплуатирующей организации) Муниципальный заказчик (эксплуатирующая организация) вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения и исправления дефектов и недостатков в соответствии с данной статьей настоящего Контракта, а также в случае неисполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств в соответствии с данной статьей настоящего Контракта, Подрядчик обязан уплатить неустойку в соответствии со ст. 8 настоящего контракта.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты.

6.7. На выполненные работы Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид работ и настоящим Контрактом.

Заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств Подрядчика **в размере 1 %** от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 32 270 (тридцать две тысячи двести семьдесят) рублей 73 копейки.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Воронежской области (Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области л/с 05313005390)

р/счет № 40302810020073000388

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ

БИК042007001

ИНН 3609001486

КПП 360901001

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту на Обустройство общественного пространства по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в (извещение для закупки № 0131300019120000009 ).

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком по факту выполнения работ в полном объеме, вместе с подписанным со стороны Подрядчика актом приемки выполненных работ. Подписание акта выполненных работ со стороны Заказчика и приемка работ осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

Возврат обеспечения гарантийных обязательств, внесенного в форме денежных средств, осуществляется Заказчиком в течение 15 дней после даты завершения гарантийных обязательств Подрядчика и направления Подрядчиком письменного требования о возврате гарантийного обеспечения.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств

**Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Муниципальный заказчик обязаны обсудить, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

**Статья 8. Ответственность сторон**

8.1 В части не предусмотренной условиями настоящего Контракта, Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны.

8.3. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ей своих обязательств.

8.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=2BA81ED0A8339C90E796F93D3B9CA40568C66353CD94A80DE8B6667D01045938C1C80DC0909A09AD84ABC8E770B30D051B5833416BAFCB8FZ00DL) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени..

8.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

8.10. В случае возникновения претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц, разработчиков и консультантов к выполнению работ, Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

8.11. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.12. На суммы неустоек (штрафов, пени), предусмотренные Контрактом, Муниципальный заказчик имеет право уменьшить причитающиеся Подрядчику платежи после истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении (претензии, письме Муниципального заказчика), и неполучения в указанный срок от Подрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.

8.13. Кроме предусмотренных настоящим Контрактом санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, возмещает другой стороне в сумме сверх неустойки (штрафа), убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества.

**9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=98B649DDB3890187665CDCDB31E13E8BF1AAB9BBE55CD59C4AD51BD23B19F265B95F0DD6941AAA3CABO3L) Российской Федерации.

9.3. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях существенного нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе:

– задержка Подрядчиком начала выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом более чем на 7 (семь) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

– в случае нарушения Подрядчиком по его вине Графика производства работ более чем на 7 (семь) дней;

– нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ по Контракту более чем на 7 (семь) дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

– если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Муниципальным заказчиком в согласованные сроки;

– неоднократных (более двух раз за период действия Контракта) нарушений Подрядчиком условий Контракта и не исполнения указаний Муниципального Заказчика и (или) Уполномоченного лица, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ;

– несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества строительно-монтажных работ;

– выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений;

– несоблюдением Подрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти.

Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.4. Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Муниципальным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Муниципального Заказчика от исполнения Контракта.

9.5. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.6. Решение Муниципального Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Муниципальный Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.10. Убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением Контракта, не подлежат возмещению Муниципальным заказчиком.

9.11. Муниципальный заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены Контракта пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

9.12. В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом, Подрядчик обязан передать в срок до 30 дней по акту ответственному представителю Муниципального заказчика строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества.

9.13. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения (прекращения) Контракта работы, производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим пунктом, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту прекращения действия Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков.

9.14. В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта Стороны подписывают акт на консервацию Объекта и документально фиксируют фактические объемы выполненных работ актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

9.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления.

9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

**Статья 10. Обеспечение исполнения контракта**

10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять 10 % от цены контракта для участника закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, в сумме 322 707 ( триста двадцать две тысячи семьсот семь) рублей 27 копеек .

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации.

Обеспечение исполнения контракта может не предоставляться, если закупка проводилась только среди СМП и СОНКО. В этом случае участник закупки, с которым заключается контракт, вместо обеспечения предоставляет информацию из реестра контрактов о том, что в течение трех лет до подачи заявки он исполнил три контракта без неустоек. Сумма цен таких контрактов должна быть не меньше НМЦК (максимального значения цены) закупки, по итогам которой заключается контракт (ч. 8.1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).

10.3. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии со следующими требованиями:

*Вариант 1.* В качестве обеспечения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 440, и включенными в перечень банков, соответствующих установленным требованиям.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Безотзывная банковская гарантия должна также содержать:

- сумму, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту, в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе;

- указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и ссылки на основания заключения Контракта, указанное в Преамбуле Контракта;

- согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- указание на то, что споры, возникающие в связи с банковской гарантией, разрешаются в арбитражном суде Воронежской области.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

10.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом следующих дополнительных требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

10.6. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=49A5DB769E332A643804694406544E3058F02B5A5DF6EDEB932BFE7E6044AB1343C17EC1F75211390E1B3E3DCC97096D634200225604D45B62g2N) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик обязан предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=49A5DB769E332A643804694406544E3058F3285A5CF9EDEB932BFE7E6044AB1343C17EC1F652193A5A412E3985C20773605B1E2748076DgDN), [7.1](consultantplus://offline/ref=49A5DB769E332A643804694406544E3058F3285A5CF9EDEB932BFE7E6044AB1343C17EC1F653103A5A412E3985C20773605B1E2748076DgDN), [7.2](consultantplus://offline/ref=49A5DB769E332A643804694406544E3058F3285A5CF9EDEB932BFE7E6044AB1343C17EC1F653113A5A412E3985C20773605B1E2748076DgDN) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=49A5DB769E332A643804694406544E3058F3285A5CF9EDEB932BFE7E6044AB1343C17EC1F653123A5A412E3985C20773605B1E2748076DgDN) Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](consultantplus://offline/ref=49A5DB769E332A643804694406544E3058F3285A5CF9EDEB932BFE7E6044AB1343C17EC4F5561B655F543F6188C11A6D674202254960gFN) настоящей статьи.

10.7*. Вариант 2.* Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, предусмотренном пунктом 10.2. настоящего контракта, по следующим реквизитам Муниципального заказчика:

Получатель: УФК по Воронежской области (Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области л/с 05313005390)

р/счет № 40302810020073000388

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ

БИК042007001

ИНН 3609001486

КПП 360901001

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта на Обустройство общественного пространства по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка , ул. Центральная, 2в АЭФ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.8. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением, соответствующим требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Санкции (неустойки), а также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Муниципальным заказчиком из сумм обеспечения с последующим направлением уведомления Подрядчику в течение 10 календарных дней.

10.9. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, за вычетом санкций (неустойки), а также сумм возмещения убытков в соответствии с настоящим Контрактом, возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком, после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами в установленном законом порядке и форме и действует до 31.12.2020, но не ранее полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Предусмотренные настоящим Контрактом уведомления, извещения или другие сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться лично, либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, либо в день когда лицо должно было его получить (при не нахождении лица по адресу указанному в Контракте, а так же при неполучении в срок).

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

11.5. К отношениям сторон положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

11.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Воронежской области

11.8. Ниже перечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- приложение №1 - техническое задание;

- приложение № 2 - график производства работ;

- приложение № 3 – локальный сметный расчет;

- приложение № 4 – ведомость объемов работ;

- приложение № 5 – рабочий (эскизный) проект;

**Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный Заказчик:** | Подрядчик |
| **Администрация Кирсановского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области** | **Индивидуальный предприниматель**  **Леонтьев Алексей Михайлович** |
| Адрес: 397221, Воронежская область. Грибановский район, село Кирсановка, ул. Центральная, 4Телефон: 8-47348-47-3-21  ОГРН –1023600610153; ОКТМО -20613424;  ИНН – 3609001729  КПП – 360901001  БИК – 042007001  Р/ сч – 40204810700000000711  ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж  Эл.почта:kirs.grib@govvrn.ru  Глава Кирсановского сельского поселения:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Стародубцев А.И./  МП | Адрес: 397243, Воронежская область, пгт Грибановский, ул. Машзаводская, дом 24, кв.66  ОГРН-316366800094540  ИНН 360902410308  Р/сч. 40802810313000006829  Центрально-Черноземный банк Сбербанка России в г.Воронеж  БИК 042007681  К/сч. 30101810600000000681  Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Леонтьев А.М./  МП |

**Приложение №1**

к муниципальному контракту №01313000191200000090001дата 30.03.2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | **Утверждаю:**  Муниципальный Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **На выполнение подрядных работ по объекту:**  **«Обустройство общественного пространства по адресу: Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в»**  (наименование мероприятия из соглашения)   |  |  | | --- | --- | | 1. Исходно-разрешительная  документация | Соглашение «О предоставлении субсидий из областного бюджета» от 05.02.2020г. №\_\_2020/ппми -10\_\_\_\_\_\_  Положительное заключение по результатам проверки сметной стоимости от \_\_30.08.2019 года\_\_ № 79/1­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  ЛСР №1-1  Ведомость объемов работ  Проект №05-2019 | | 2. Вид работ | Обустройство общественного пространства по адресу: Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в | | 3. Сроки работ | Начало работ:с момента (даты) заключения муниципального контракта.  Окончание – до 1 сентября 2020 года. | | 4. Наименование  Муниципального Заказчика | Администрация Кирсановскогосельского  поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | | 5. Наименование Подрядной  организации | Определяется в ходе размещения заказа и проведении открытого аукциона в электронной форме. | | 6. Количество этапов  выполнения работ | Сроки выполнения отдельных этапов устанавливаются в соответствии с графиком производства работ | | 7. Требования к производству  работ | 1.К работам необходимо приступить в течение 3-х дней с даты заключения муниципального контракта.  2.Во время производства работ Подрядчиком должны вестись журнал производства работ, журнал техники безопасности на рабочем месте и журнал учета материалов. Подрядчик должен уведомлять Муниципального Заказчика о проведении скрытых работ.  3.К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, а также лица, имеющие специальное удостоверение по управлению механизмами и грузоподъемными машинами.  4. Муниципальный Заказчик не предоставляет бытовых и складских помещений для Подрядчика.  5. Работы выполняются с использованием материалов, инструментов и оборудования Подрядчика, доставляемых на Объект ежедневно к началу производства работ и вывозимых ежедневно после их завершения.  6. Муниципальный Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструментов Подрядчика.  7. Вывоз мусора должен производиться Подрядчиком ежедневно по окончании выполнения работ. | | 8. Требования к  архитектурному решению | Работы необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами проекта (приложением 1) и требованиями Муниципального Заказчика.  Создать единый архитектурный ансамбль в увязке с существующим ландшафтом, на котором предусмотреть:  - устройство малых архитектурных форм;  - устройство тротуаров с покрытием из вибропрессованной плитки (толщиной 60 мм);  - устройство площадок с песчаным покрытием;  - устройство площадок с резиновым покрытием;  - устройство бордюров, ограждений;  - устройство наружного освещения;  - озеленение;  - видеонаблюдение;  - планировка территории. | | 9. Требования к качеству  материалов и оборудования | 1.Указанные в исходно-разрешительной документации материалы и оборудование Подрядчик согласовывает с Муниципальным Заказчиком.  2. Предлагаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты и паспорта).  3.Подрядчик в течение трех рабочих дней должен обеспечить поставку на Объект, необходимых материалов, оборудования, механизмов и инструментов, в соответствии с номенклатурой и количеством, указанными в исходно-разрешительной документации. Обеспечить их сохранность. Вести журнал входного контроля материалов, оборудования, механизмов и инструментов, поставляемых на Объект.  4.Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам. | | 10. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности | 1.За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.  2.Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Муниципального Заказчика, а также организует проведение инструктажа.  3.Подрядчик представляет Муниципальному Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию объекта для выполнения работ.  4.Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности, а именно:  ТР-158-04«Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит»;  СП 45.13330.2012 –«Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);  СП 72.13330.2016 -«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»(Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85);   СП 76.13330.2016 –«Электротехнические устройства» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);  СНиП III-4-80\* - «Техника безопасности в строительстве»  СП 82.13330.2016 –«Благоустройство территорий» (Актуализированная редакция СНиП III-10-75);  СНиП 12-03-2001 –«Безопасность труда в строительстве»  ППБ 01-03 - «Правила пожарной безопасности в РФ»  СП 48.13330.2011 – «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). | | 11. Требования к гарантии качества выполненных работ и применяемыхматериалов и оборудования  . | 1.Подрядчик гарантирует:  - надежность и безаварийность смонтированных строительных изделий, конструкций, оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем;  - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.  - использование в работематериалов и оборудования, имеющих сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  2. Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные на Объекте в строгом соответствии с техническим заданием, исходно-разрешительной документацией, требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим прилежанием, эффективностью, на высоком профессиональном уровне.  3. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с момента подписания Сторонами в установленном порядке акта о приемке выполненных работ и составляет не менее **60 (шестидесяти) месяцев (5 лет).** | | 12.Основные приложения | Приложения  Положительное заключение по результатам проверки сметной стоимости от 30.08.2019 года № 79/1­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­;  ЛСР №1-1  Проект №05-2019  Ведомость объемов работ. | | **Утверждаю:**  Муниципальный Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

**Приложение №2**

к муниципальному контракту № 01313000191200000090001дата 30.03.2020

дата \_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | **Утверждаю:**  Муниципальный Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**Обустройство общественного пространства по адресу: Воронежская область, Грибановский , с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование видов работ, согласно локальным сметам и сводному сметному расчету** | **Ед. изм.** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Твердое покрытие: тротуарные дорожки, детская спортивная площадка** |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы | м.кв | 500 | 252 | - | - | - |
|  | Укладка бортовых камней | м | 280 | 57 | - | - | - |
|  | Укладка геотекстиля | м.кв | 269 | 457 | - | - | - |
|  | Устройство основания из песка | м.кв | 275 | - | - | - | - |
|  | Устройство основания из щебня | м.кв | 200 | 257 | - | - | - |
|  | Устройство основания из песка | м.кв | 220 | 257 | - | - | - |
|  | Устройство замощения из бетонной брусчатки | м.кв | - | - | - | 269 |  |
|  | Устройство замощения из резиновой плитки | м.кв | - | - | - | 457 |  |
| **2** | **Ограждение** |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж секций ограждения | м | - | 125 | - | - | - |
| **3** | **Освещение** |  | - |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, прокладка кабеля, монтаж оснований | м | - | 73 | - | - | - |
|  | Установка опор, монтаж светильников, пуск освещения | шт | - | - | 4 | - | - |
| **4** | **Видеонаблюдение** |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж и пуск системы видеонаблюдения | шт | - | - | - | - | 2 |
| **5** | **Озеленение** |  |  |  |  |  |  |
|  | Цветники | шт | - | - | 4 | - | - |
| **6** | **Монтаж игровых комплексов и спортивных снарядов** |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж спортивных снарядов | - | - | - | - | - | К-т |
|  | Монтаж МАФ | - | - | - | - | - | К-т |
| **7** | **Сдача объекта заказчику** |  |  |  |  |  |  |

Составил: А.М. Леонтьев

**Приложение № 4**

к муниципальному контракту № 01313000191200000090001 дата 30.03.2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. | **Утверждаю:**  Муниципальный Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**«Обустройство общественного пространства по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Раздел 1. твердое покрытие** | | | | |
| тротуарные дорожки | | | | |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,292 |  |
| 2 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,269 |  |
| 3 | Нетканый геотекстильДорнит 300 г/м2 | м2 | 295,9 |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 (в плотном теле) | 0,404 |  |
| 5 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 29,59 |  |
| 6 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 14,795 |  |
| 7 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 26,9 |  |
| 8 | Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм | м2 | 274,38 |  |
| детская, спортивная площадки (резиновое покрытие) | | | | |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,046 |  |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,457 |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 (в плотном теле) | 0,3656 |  |
| 12 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 46,0656 |  |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 (в плотном теле) | 0,457 |  |
| 14 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м2 покрытия | 4,57 |  |
| 15 | Брусчатка | м2 | -457 |  |
| 16 | Покрытие из резиновой плитки "Элит" толщиной 40мм | м2 | 457 |  |
| существующая спортивная площадка | | | | |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 (в плотном теле) | 0,209 |  |
| устройство бортового камня | | | | |
| 18 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,37 |  |
| 19 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -19,883 |  |
| 20 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,2022 |  |
| 21 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 17,09938 |  |
| 22 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,066726 |  |
| 23 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 337 |  |
| **Раздел 2. малые архитектурные формы** | | | | |
| 24 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |  |
| 25 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,03 |  |
| 26 | Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 1 |  |
| 27 | Карусель с шестью сиденьями | шт. | 1 |  |
| 28 | Качалки пружинные "Лошадка", размеры 490x465x790 мм | шт. | 1 |  |
| 29 | Качели на металлических стойках с гибкой подвеской малые | шт. | 1 |  |
| 30 | Песочница тип "Ромашка" | шт. | 1 |  |
| 31 | Скамья парковая с поручнями, размеры 1600х700х950 мм | шт. | 10 |  |
| 32 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 10 |  |
| 33 | Теннисный стол любительский всепогодный с сеткой | к-т | 1 |  |
| 34 | Арка входная металлическая | шт | 1 |  |
| 35 | Тренажер уличный 18-005 | шт | 1 |  |
| 36 | Тренажер уличный 18-010 | шт | 1 |  |
| 37 | Тренажер уличный 18-021 | шт | 1 |  |
| 38 | Тренажер уличный 18-006 | шт | 1 |  |
| 39 | Тренажер уличный 18-003 | шт | 1 |  |
| 40 | Велопарковка | шт | 1 |  |
| 41 | Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,02 |  |
| 42 | Вазон железобетонный круглый | шт. | 2 |  |
| **Раздел 3. ограждение** | | | | |
| 43 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | 100 м ограды | 1,25 |  |
| 44 | Панели металлические сетчатые | м2 | -121,5 |  |
| 45 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -1,725 |  |
| 46 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1,725 |  |
| 47 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,491 |  |
| 48 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 465 |  |
| 49 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 450 |  |
| 50 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10 т конструкций | 0,166 |  |
| 51 | Крышка с шаром металлическая на трубу 80\*80 | шт | 53 |  |
| 52 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 2,12 |  |
| 53 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт. | 2,12 |  |
| 54 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,92 |  |
| 55 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,22 |  |
| **Раздел 4. электроосвещение** | | | | |
| 56 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0272 |  |
| 57 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,028 |  |
| 58 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,68 |  |
| 59 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,72 |  |
| 60 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | 100 м | 0,68 |  |
| 61 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,07344 |  |
| 62 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 63 | Труба пластиковая ДСК двустенная красная Д=63мм | м | 12 |  |
| 64 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,52 |  |
| 65 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,05304 |  |
| 66 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 4 |  |
| 67 | Опора ОГКл-10 | шт | 4 |  |
| 68 | Деталь фундамента закладная для ОГК/ОКК | шт | 4 |  |
| 69 | Комплект крепежа для ОГК/ОКК | шт | 4 |  |
| 70 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 4 |  |
| 71 | Светильник LED Tornado 190 Вт 4000К уличный | шт | 4 |  |
| 72 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 4 |  |
| 73 | Кронштейн К1К-1,5-1,5-0,1-0,048 | шт | 4 |  |
| 74 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | 1 шт. | 1 |  |
| 75 | Корпус навесной CZU-220 | шт | 1 |  |
| 76 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |  |
| 77 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 1 |  |
| 78 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |  |
| 79 | Фото-реле ФР-М01 | шт | 1 |  |
| заземление | | | | |
| 80 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 81 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | -0,0048 |  |
| 82 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,003 |  |
| **Раздел 5. видеонаблюдение** | | | | |
| 83 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 2 |  |
| 84 | Камера видеонаблюдения CD630-4G (3.6mm) GSM-камера 4G уличная | к-т | 2 |  |
| 85 | Уличный блок питания 12в 2А UP12V2F | шт | 2 |  |
| 86 | Конструкция для установки видеокамер | 1 шт. | 2 |  |
| 87 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 4 |  |
| 88 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 0,16 |  |
| 89 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,016 |  |
| 90 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,02 |  |
| 91 | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом | 100 шт. | 0,02 |  |
| **Раздел 6. озеленение** | | | | |
| 92 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0039 |  |
| 93 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,256 |  |
| 94 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -1,5104 |  |
| 95 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1,298944 |  |
| 96 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,01536 |  |
| 97 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,005069 |  |
| 98 | Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет серый | м3 | 0,24576 |  |
| 99 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную | 100 м2 корыта | 0,256 |  |
| 100 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,256 |  |
| **Раздел 7. доставка материалов** | | | | |
| 101 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 1 т груза | 56,493 |  |
| 102 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках | 1 т груза | 2,482 |  |
| 103 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,22 |  |
| 104 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза | 1 т груза | 58,713 |  |
| 105 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км III класс груза | 1 т груза | 2,482 |  |
| 106 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 1 т груза | 56,493 |  |
| 107 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках | 1 т груза | 2,482 |  |
| 108 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,22 |  |

**Приложение № 5**

к муниципальному контракту №01313000191200000090001дата 30.03.2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. | **Утверждаю:**  Муниципальный Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

**ПРОЕКТ**

**«Обустройство общественного пространства, расположенного по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка, ул. Центральная, 2в»**