АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022 г. №13
с. Кирсановка

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Кирсановского  сельского поселения                        Грибановского

муниципального района в 2022 году

В целях осуществления контроля за паводковой обстановкой, оперативного принятия решений по защите строений и имущества населения, хозяйственных объектов и для своевременной подготовки гидротехнических сооружений на прудах к безаварийному пропуску паводковых вод

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Для осуществления контроля за обстановкой и принятия оперативных решений, руководства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с весенним паводком, образовать и утвердить оперативную противопаводковую  группу(приложение №1)

2.Разработать и обеспечить своевременное осуществление мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от подтоплений и затоплений 2022 году (План прилагается, приложение №2).

3.	О ходе пропуска паводковых вод информировать оперативную группу через дежурного ЕДДС по телефону 3-06-79 ежедневно до 16.00,а в случае осложнения обстановки- немедленно.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава      сельского поселения                                                        Е.В.Анисимов

Приложение 1

Утверждено постановлением администрации

сельского поселения

от 24.03.2022 № 13

С О С Т А В

Противопаводковой группы ООО Агротех-Гарант  «Кирсановский»

- Никульшин В.А.- инженер по технике безопасности, руководитель группы.

- Невежин А.А.- бригадир тракторной бригады  № 2,ответственный за материальное обеспечение

3. Лаптев С.А.- слесарь

Приложение 2

Утверждено постановлением администрации

сельского поселения

от 24.03.2022 № 13

## С П И С О К

## рабочей команды на период паводковых вод

## 1.Постоянные дежурные

- Лаптев Александр Дмитриевич

- Тарасов Иван Иванович

2.Звено по обслуживанию техники:

1.Кочуков С.В.- бульдозерист

2.Саликов А.А.- тракторист КУНа

3.

1.Тихомиров А.В.- рабочий с вилами

Утвержден  
постановлением 
от 24.03. 2022 г. №13

План

мероприятий по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод в 2022 году

| № в/п | Наименование проводимых мероприятии | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание КЧС, рассмотреть вопрос о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2022 году и мерах по защите населения и территории муниципального района от связанных с этим природным явлением чрезвычайных ситуаций, создать противопаводковую группу | Глава сельского поселения | 28.03.2022 |
|  | Провести заседание противопаводковой группы | Глава сельского поселения | 28.03.2022 |
|  | Провести проверку водосбросных сооружений, ограждающих плотины, устранить выявленные недостатки | Руководитель группы | До 28.03.2022 |
|  | Организовать разъяснительную работу по правилам безопасности среди населения и учащихся района в период половодья | Глава сельского поселения | до 28.03.2022 |
|  | Подготовить расчет сил и средств для проведения необходимых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | Глава сельского поселения | до 28.03.2022 |
|  | Завести журнал пропуска паводковых вод для каждого из прудов | Рук.хозяйстваООО Агротех-Гарант «Кирсановский | До 28.03.2022 |
|  | Провести очистку всех спусков от снега , подготовить подъезды к каждому пруду и стоянки для техники | Рук.хозяйстваООО Агротех-Гарант «Кирсановский | до до28.03.2022 |
|  | Оборудовать 2 пункта для постоянного дежурства на объектах наблюдения | Глава сельского поселения Рук.хозяйства ООО Агротех-Гарант «Кирсановский» | до 28.03.2022 |
|  | Установить круглосуточное дежурство в конторе хозяйства ООО Агротех-Гарант «Кирсановский» на время паводка | Невежин А.В. | до 30.03.2022 |
|  | Поддерживать в постоянной готовности закрепленную технику:1 бульдозер,автомобиль УАЗ | Рук.хозяйстваООО Агротех-Гарант «Кирсановский | Весь па- водковый период |
|  | Подготовить необходимый инвентарь: Багор-2,лопата штыковая-6,вилы-2,топор-3 шт. | Рук.хозяйстваООО Агротех-Гарант «Кирсановский | Двуреченских С.В. |